互 联 网 应 用 服 务 合 同(范本)    №

甲方：

乙方: 上海迈斯信息技术有限公司

甲、乙双方就甲方委托乙方建设互联网网站（以下简称“网站建设”） 事宜，订立本协议如下：

第一条：合同款额

1.  合同总额为：人民币（大写）      元（￥    元）（网站建设相关服务内容见附件1）。

2.  合同期内，甲方若有新的服务内容增加，则双方另行协商增加收费款额。

第二条：付款约定

1.  自本合同签订之日起   天内，甲方向乙方支付首期费用：人民币        元（￥       ）；

2.  网站制作完毕后 3天内，甲方向乙方支付合同余款：人民币（大写）        元（￥       ）。

3.  以上所有应支付款项逾期 5个工作日没有支付的，乙方有权终止对甲方的任何服务，并追索服务费及滞纳

金。

第三条：双方的权利与义务

1.  甲方保证遵守国家的有关法律、法规和《中华人民共和国计算机信息网国际互联网暂行规定》；为网站建设而向乙方提供的所有资料真实、可靠、合法，且不违反公共道德准则以及不侵害第三方的权益；甲方在互联网应用过程中产生的一切法律和经济责任，由甲方自行承担；并保证不损害乙方的形象和利益，若乙方的形象和利益因此受损，乙方有权要求甲方给予赔偿。

2.  甲方须及时向乙方提供所有网站建设所需的文字、图片以及其它相关资料的电子文本，并按时反馈修改（确认）意见；若因甲方延误提供相关资料或因甲方原因反复进行网站内容修改或应甲方要求增加制作内容等等原因，从而造成网站建设的时间延长，乙方不承担因此造成的延误责任。

3.  乙方承诺于甲方首期付款到帐并提供所有资料且经乙方确认后的  个工作日内完成网站整体框架和首页样式设计，甲方须于   个工作日内予以确认。乙方按照已经甲方确认的设计方案于    个工作日内完成网站制作，并进行网站整体调试。乙方调试完成后，甲方须于    个工作日内提出完整的修改意见，乙方在收到甲方书面修改意见后的   个工作日内全面完成网站制作并提请甲方予以验收。甲方必须在   工作日内完成验收，验收标准参照《服务内容》（附件1）。

凡甲方未在规定时间内书面反馈修改、确认或验收意见的，乙方均视作为甲方己予认可而转入下道工序，甲方不得再持异议。

4.  乙方收到全部合同款额后 3天内将甲方网站的完整版本以光盘形式交予甲方，并上传到服务器空间，正式

开启甲方网站。

- 乙方承诺未经甲方授权许可，不得擅自进入甲方网站数据库进行任何操作（乙方不负责网站数据库内容的

添加，数据库内容由甲方自行添加）。

- 乙方有责任保证所提供服务的安全可靠性，但由于互联网应用服务中存在的复杂性和不可预计性，乙方不承诺所提供的服务绝对不出错。若属乙方的原因引起甲方网站故障，乙方保证在尽可能最短的时间内予以恢复，在3个工作日内无法恢复正常，乙方应另增加提供拖延时间相等的服务期。

第四条：特别约定

- 乙方同意在网站制作完成后的 7 天内在甲方公司内按排一次对甲方人员的网站操作、维护培训。

- 合同期内，乙方提供5x8小时（每周一~五的9：30~16：30，节假日除外）的电话技术支持和咨询服务。

- 合同期内，乙方向甲方免费提供网站维护（具体维护细节见附件2）。合同期满后的网站维护费用为网站建

设费用的 30 %，至时双方另行签订网站维护协议。

4.  合同期内，乙方免费赠送甲方使用.cn域名1个及服务器空间100M。合同期满后，若甲方需继续使用，至时双方另行签订域名、服务器空间租用协议。

第五条：关于其他

1.  本合同适用中华人民共和国有关法律，任何一方违约将按相关规定承担违约责任。双方同意，若由于法律、政策的变动或不可抗力，使乙方丧失服务的权利或能力，乙方将免除因此引起的违约责任。

2.  合同期内，甲方如增加服务项目或有其他未尽事宜，应与乙方协商签订补充协议。

3.  本合同期限为：自签定之日起壹年，至期满时合同自行终止。合同期内，若甲方提前终止合同，则对于甲方已经支付给乙方的款项，乙方可以不予退回甲方。若因此而造成乙方的经济损失大于甲方已经支付给乙方的款项部分，将由甲方赔偿乙方的经济损失。

4.  双方认定联系方式(见附件3)中的联系人及E-mail地址为双方传送函文、图片等往来资料的有效途径，具法律效力；甲、乙双方签字盖章后的传真件具有同等法律效力。甲、乙双方任何一方变更联系方式，应自变更之日起十个工作日内，将变更的联系方式及时通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担责任。

5.  本合同一式贰份，甲、乙双方各持壹份，均具有同等的法律效力。本合同经双方签章后即予生效。

附件： 1、《服务内容》 2、《网站维护说明》  3、《联系方式》

| 甲方名称： （盖章）： 经办人（签字）： | 乙方名称：上海迈斯信息技术有限公司 （盖章）： 经办人（签字）： 开户行： 上海银行曹杨支行 账号：31658603001181989 |
| --- | --- |

签订日期:

附件1：服务内容

（结构图）

附件2：网站维护说明

      - 每年可修改4次（每次修改相隔周期不得短于30天），.每次修改的范围为：在不改动网站整体框架情况下的网站内的图片、文字等内容。每次修改不超过该网站整体文件的20%。

      - 修改的图片、文字等内容须由甲方以电子文本形式提供给乙方。乙方不负责搜集和整理。

附件3：联系方式

1、甲方的通讯地址：上海市

联系电话：                  传真：                    邮编:

甲方联系人、手机号、邮箱：    、     @

2、乙方的通讯地址：上海市延安西路728号 华敏·翰尊国际11层L座

联系电话：021-52767081  传真：021-52767081*86  邮编：200050

甲方联系人、手机号、邮箱：    、     @